**伊宁县2020年中央及自治区脱贫攻坚奖励扶贫资金项目 情况公告公示**

经县扶贫开发领导小组研究确定，2020年中央及自治区脱贫攻坚奖励资金项目由住建局、水利局来实施、项目3个、分别是：伊宁县贫困户房屋修缮加固项目，资金410.44万元；伊宁县阿乌利亚乡克孜布拉克村管网改造工程，资金64.02万元；伊宁县贫困户管网改造及入户工程，资金82.35万元；总下达资金540万元。

现将项目有关情况公示如下：

**一、伊宁县贫困户房屋修缮加固项目**

1.实施地点：各乡镇

2.建设内容：安装门507套，窗户598套，防水34089平方米，房屋内墙抹灰47140平方米。

3.项目资金：410.44万元

4.资金来源及规模：2020年中央及自治区脱贫攻坚奖励资金

5.实施期限：2020年6月至2020年6月。

6.实施单位及责任人：住建局，负责人张元熙

7.绩效目标：目标1：在伊宁县20个乡镇为150户贫困户进行房屋修缮加固，安装门507套，窗户595套，防水34089平方米，房屋内墙抹灰47140平方米。

目标2：项目受益户数150户，受益贫困人口675人，使受益建档立卡贫困人口满意度达到95%。

8.带贫减贫机制：贫困户进行房屋修缮加固

**二、伊宁县阿乌利亚乡克孜布拉克村管网改造工程**

1.实施地点：阿乌利亚乡克孜布拉克村

2.建设内容：本工程新建输水管网4950m，其中DN160总长3210m（采用PE-100级 0.8Mpa管道）；其中DN125总长1240m（采用PE-100级 0.8Mpa管道）；其中DN110总长500m（采用PE-100级 0.8Mpa管道）。本工程新建检查井5座；进排气井及排水井9座。。

3.项目资金：64.02万元

4.资金来源及规模：2020年自治区脱贫攻坚奖励资金

5.实施期限：2020年6月至2020年6月。

6.实施单位及责任人：水利局，责任人沙塔尔。

7.绩效目标：目标1：本工程为伊宁县克孜布拉克村输水管道改造工程，更换孜布拉克村输水管网。新建输水管网4950m，新建检查井5座，进排气井及排水井9座。

目标2：解决项目区群众的农村安全饮水安全问题，改善当地居民生活、生产条件。

8.带贫减贫机制：解决项目区群众的农村安全饮水安全问题，改善当地居民生活、生产条件。

**三、伊宁县贫困户管网改造及入户工程**

1.实施地点：各乡镇

2.建设内容：本工程新建输配水管网8415m，其中DN90总长1m（采用PE-100级 0.8Mpa管道）；其中DN75总长254m（采用PE-100级1.0Mpa管道）；其中DN63总长1716m（采用PE-100级 1.25Mpa管道）；其中DN50总长1341m（采用PE-100级 1.6Mpa管道）；其中DN40总长4504m（采用PE-100级 1.6Mpa管道）；其中DN32总长600m（采用PE-100级 1.6Mpa管道）。本工程新建检查井7座；进排气井及排水井2座。3.项目资金：30万元

4.资金来源及规模：2020年自治区脱贫攻坚奖励资金、县级资金

5.实施期限：2020年5月至2020年6月。

6.实施单位及责任人：水利局，责任人沙塔尔

7.绩效目标：在吐鲁番于孜乡中吐鲁番于孜村新建就业坊一栋，新建彩钢棚两栋，使贫困户满意度至少达到95%。

8.带贫减贫机制：使贫困户满意度至少达到95%。

监督电话： 伊宁县扶贫办 0999-4020490